沪商院学〔2019〕70号

关于印发《上海商学院基建、修缮项目招投标管理办法》的通知

各部门、各二级学院：

现将《上海商学院基建、修缮项目招投标管理办法》印发与你们，请结合实际，认真按照执行。

附件：上海商学院基建、修缮项目招投标管理办法

上  海  商  学  院

2019年5月9日

上海商学院基建、修缮项目招投标管理办法

第一条 为了规范学校建设项目（含委托代建项目）招标投标工作，坚持公开、公平、公正的原则，切实提高资金使用效益，维护学校利益，促进廉政建设，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《工程建设项目施工招标投标办法》、《工程建设项目货物招标投标办法》和《上海市教育委员会所属公办高等学校房屋、设施维修项目管理办法》等法规，结合学校实际，制定本管理办法。

第二条 本管理办法所称的招标项目，是指各级立项部门通过的各类新建、扩建、改建、修缮等项目，包括围墙、道路、变配电间、车库等构建物，体育场地、绿化场地以及供水、电气、燃气、排水管道等设施，并且符合《工程建设项目招标范围和规模标准规定》和上海市政府采购集中采购目录、采购限额标准的货物类、服务类、工程类的招标项目（含委托代建项目）。本管理办法所称的招标人，指上海商学院。本管理办法所称的招标代理机构，是指受上海商学院委托的具有相应资质的招标代理机构。本管理办法所称的投标人是指响应工程招标的投标单位。本管理办法所称工程招标投标活动，是通过事先发布招标条件和要求，由三个以上（含三个）投标人参加竞争，投标人按照规定程序确定中标人的行为。

第三条 学校后勤保障处、基建处（合署）要严格执行国家对工程项目有关招标代理、造价咨询、施工、主要设备和材料的采购等进行公开招标和邀请招标。不得将依法必须进行招标的项目化整为零或以其他任何方式规避招标。

第四条 所有参与招投标的人员必须做到公正、廉洁，不得参与任何有违招投标工作公正进行的活动。10万元以上由招标代理商进行公开招标的项目，均需公开开标，所有投标单位在场情况下由投标单位自行宣读商务报价。开展招投标工作所需的考察费用由学校支出（建设单位管理费），考察人员不得接受投标单位的宴请、礼品、有价证券等，必须严格遵守《上海商学院基建处职工廉洁自律公约(暂行)》（详见附件 1）。

第五条 后勤保障处、基建处（合署）在学校基建、修缮工作委员会指导下具体负责基建、修缮工程招投标工作。后勤保障处、基建处（合署）主要内容如下：

1．审定招标代理机构所编制的工程项目招投标方案；

2．审查招标进度计划，招标申请基本条件和招标文件；

3．参与投标申请人的资格审查工作，参与发标、开标、评标活动；

4．签订、审核合同文件；

5．负责招标投标资料的管理工作；

6．办理招标人应办理的相关事宜。

第六条 基建、修缮项目一般委托有资质的工程咨询公司实行代理招标，招标代理机构主要职责包括：

1．招标代理机构不得泄漏应当保密的招标投标有关事项；

2．策划建设项目的工程招投标方案；

3．编制招标文件、资格审查文件、编制标底：

4．审查投标人资格；

5．组织投标人踏勘、答疑、组织发标、开标、评标；

6．编制评标报告，协助办理中标通知书；

7．编制合约文件，协助招标人定标。

第七条 项目总投资预算金额在 400万元以上（含 400 万元）的各类工程项目，按照国家规定实行公开招投标。具体步骤如下：

1.按照国家现行规定，施工总承包实行工程量清单计价法招标。一般应在施工图完成并经审图公司审核后才能实施招标；

2.施工总承包的招投标按照国家规定委托有资质的工程咨询公司实行代理招标，招标文件由咨询公司编制，后勤保障处、基建处（合署）审核后生效；

3.工程量清单委托代理招标的咨询公司或项目财务监理编制、后勤保障处、基建处（合署）审核后生效。后勤保障处、基建处（合署）应对工程量清单编制的质量加强管理，以使工程决算时减少争议；

4.施工总承包的评标专家在上海市建设工程评标专家库中抽取，由专家组评标确定中标单位，中标单位经公示后由上海市建设工程招标投标办公室发中标通知书，上海市建设工程招标投标办公室同时向未中标单位发未中标通知；

5.与中标单位签订合同。

第八条 预算金额在 10 万元以上（含 10 万元）-400 万元以下的各类工程项目，按照国家有关规定委托代理机构组织公开招标：

1.由招标代理负责编制工程量清单、招标文件和评标办法，后勤保障处、基建处（合署）审核生效；

2.评标专家由招标代理机构按规定在上海市建设工程评标专家库中抽取，经专家组评标确定中标单位，中标单位经公示后由建设单位发中标通知书，并同时向未中标单位发未中标通知；

3.与中标单位签订合同。

第九条 预算金额 5万以上10 万元以下的各类工程项目，进行商务比价，一般以合理低价（原则上为最低价）中标，具体步骤如下：

1.由后勤保障处、基建处（合署）在部门主页发布招标需求；

2.投标单位根据招标需求在规定时间内将报价文件密封后送至后勤保障处、基建处（合署），由校内评标专家确定中标单位；

3.与中标单位签订合同。

第十条 对预算金额在 5 万元以下的各类工程项目，直接委托零星维修入围单位施工。

第十一条 施工招标无特别原因应实行工程量清单招标。

第十二条 招投标工作所涉及的相关资料要及时收集归档。相关资料主要包括信息表、报名表、领取资审登记表、资格预审文件、投标单位资审回复文件、资格预审分析报告、招标文件、招标文件发放登记表、现场踏勘登记表、答疑文件、答疑／发放补充招标文件登记表、补充招标文件、投标单位法人委托书、投标文件（含光盘）、回标分析报告、询标来往函件、抽取专家名单、办事流程表、评标报告、专家意见表、双方来往函件及市招标办规定的有关存档资料。

第十三条 具体申请实施流程

1.基建自建项目申请-实施-审批流程（详见附件2）；

2.基建代建项目申请-实施-审批流程及《代建项目委托招标、建设申请表》（详见附件3、附件4）。

第十四条 本管理办法由后勤保障处、基建处（合署）负责解释。

第十五条 本管理办法自印发之日起施行。原《上海商学院基建、修缮项目招投标管理办法》（沪商院后〔2015〕20号）同时废止。

附件 1

上海商学院基建处职工廉洁自律公约（暂行）

1.坚决贯彻执行上级和学校廉洁自律的有关规定和要求，做到令行禁止。

2.认真学习并遵守国家的相关法规、学校及基建处的各项管理规章制度和操作规程，并严格按上级下达的基建计划和有关规定进行设计和施工，决不搞无计划、超计划建设。

3.严格按照相关规章制度和招投标工作流程进行招标工作。在相关招标管理部门指定的渠道发布招标信息，在相关监督部门指导下开展开标和评标工作，评标结果按相关规定进行网上公示。无需实行招标的零星项目和小型设备通过学校相关采购部门，或在校监审部门监督下集体研究确定。

4.建设过程中建材的选取和确定均需严格按照招投标文件执行。根据施工图纸及招标中确定的材料品种并结合现场实际情况，确定材料的规格及档次。同时充分做好材料的市场调查研究工作，比质比价，选择质优价廉的产品。

5.工程现场管理人员按相关规定认真做好施工过程中“质量、进度、投资”的控制，实事求是的签署各种工程联系单、签证单、工程款拨付额审核单等文件。

6.严格合同管理制度和决算审核制度。坚决按合同支付工程款，认真按合同约定的条款检查工程的质量和进度等方面，工程竣工后必须先审计后办理决（结）算工作。

7.严守廉洁纪律，自觉抵制不正之风。在基建管理和交往中，处理好与施工单位的关系，不受贿索贿，不收受回扣；不接受施工单位或个人的现金、有价证券、贵重物品，不到与自己行使职权有关系的单位报销应由本人及配偶、子女支付的个人费用；不接受可能影响公正执行公务的宴请、礼品馈赠或其他服务。

8.牢记全心全意为人民服务的宗旨，勤奋工作，忠于职守，遵守社会公德，不参加与身份不相称的活动。

附件 2

基建自建项目申请-实施-审批流程

附件 3

基建代建项目申请-实施-审批流程

附件 4

代建项目委托招标、建设申请表

|  |  |  |  | 委托日期： | 年 | 月 | 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托部门 |  | 预算经费 |  | 经费来源 预算编号 |  |  |
| 项目名称 |  |  |
| 建设方案 （含需求） | □有 □无 | 扩初图纸 | □有 □无 |  |
| 拟建设周期 | 天 | 拟建设地点 |  |  |
| 招标方式 | □委托代理机构公开招标 □商务询标 |  |
| 联系人 |  | 手机和邮箱 |  |  |
| 部门（项目） 负责人意见 （签字、改章） |  |  |
| 经费管理 部门意见 （签字、盖章） |  |  |
| 基建处 意见 |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 此表需一式贰份，一份留委托部门，一份留后勤保障处、基建处（合署）备案；

2. 本表为一项目一表；

3. 纸质申请表代建项目负责人签字后送至奉浦校区综合楼 612 室。

4. 此表中的意见选项须明确写明同意与否，如有其他具体意见，请在表格中详细列出。

上海商学院校长办公室                    2019年5月31日印发

# Text boxes

拟自建项目立项

明确概算

工期

效果图

工程量

设计施工方案

请示分管校领导/提交校长办公会议批准

同 意

不同意

结 束

无预算

有预算

按预算执行

10万以内自行招标或发包

交校长办公会议审议

10万及以上委托公开招标

请示分管校领导批示

组织专家评标

后勤保障处、基建处监督

合同初稿提交校法务审定

签订正式施工合同

中标单位进场施工

物业备案登记 （现场管理）

涉及信息、网络等问题与实训中心、信息办协调解决

预付部分工程款及报销（按合同执行）

工程结束

合    格

验    收

按审计价支付尾款

合同等材料交审计

工程资料交档案室存档

后勤保障处（基建处）与委托方协调项目需求

明确概算

工期

效果图

工程量

设计施工方案

请示分管校领导/提交校长办公会议批准

同 意

不同意

结 束

按预算执行

10万以内自行招标或发包

无预算

有预算

交校长办公会议审议

10万及以上委托公开招标

请示分管校领导批示

申报项目内容

委托方提出需求

申请表

项目情况说明

组织专家评标

后勤保障处、基建处监督

中标单位进场施工

物业备案登记 （现场管理）

涉及信息、网络等问题与实训中心、信息办协调解决

预付部分工程款及报销（按合同执行）

工程结束

合    格

验    收

按审计价支付尾款

合同等材料交审计

工程资料交档案室存档

合同初稿提交校法务审定

签订正式施工合同

委托方不定期进场查看